СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Десятое  заседание  пятого  созыва

РЕШЕНИЕ № 4

23  июня  2014 года

Об  утверждении Плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годы муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,  Уставом МО «Юшарский сельсовет» НАО, Совет депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО РЕШИЛ:

- Утвердить План подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годы  муниципального образования «Юшарский сельсовет»  Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и    подлежит размещению на официальном сайте МО «Юшарский сельсовет» НАО».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального    образования «Юшарский сельсовет» НАО  Вылко Д.В.

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО:                                       Д.В.Вылко

п.Каратайка, НАО

| План подготовки к ОЗП муниципального образования "Юшарский сельсовет"на 2014-2015 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта |  | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Откуда выделяются денежные средства |  | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МО | НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Представление отчета Ф1-ЖКХ |  |  |  |  | ко 2-му числу месяца следующим за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мо |  |  |  |
| 2 |  |  | Данные о ходе выполнения плана подготовке к зиме |  |  |  |  | ко 2 -му числу месяца следующим за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка объектов, инженерных сетей и территории МО МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЭС | ДГА 315 - замена турбин |  | за счет СЖКС |  |  | ЖКУ п. Каратайка |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |
|  |  | ДГР315 и ДГР320 замена выхлопной трубы, замена задвижек на повороте в системе охлождения ДГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подсыпка фундамента здания, замена окон в здании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя побелка здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | центральная котельная | чистка и промывка теплообменников (2 шт.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |
|  |  | Чистка грязеотстойников и фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ревизия задвижек 36 шт. разного диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промывка котлов, демонтаж самодельного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ревизия вентелей 58 шт. разного диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя побелка здания, замена окон здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплотрасса | демонтаж старой теплотрассы |  | МО | 10 662,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |
|  |  | монтаж теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключение жилых домов частного сектора к теплотрассе |  | за счет граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | автотранспорт | Приобретение Бензовоза, фронтального погрузчика |  | за счет СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |
| 5 | ЛЭП | Разделение линий с целью перераспределения нагрузки на ДЭС,установка счетчиков на наружной строне здания для уменьшения возможных потерь электросети. |  | за счет СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |
| 6 | Контора ЖКУ | косметический ремонт |  | за счет СЖКС |  |  | ЖКУ Каратайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЖКС |  |  |  |