СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Одиннадцатое  заседание  пятого  созыва

РЕШЕНИЕ №  3

14  июля  2014 года

О внесении изменений и дополнений в Перечень мероприятий по благоустройству в летний период 2014 года, утвержденный решением Совета депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО от 23.06.2014 № 3.

Руководствуясь  постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 18.06.2014 № 213-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в части организации благоустройства территории сельских поселений»,  на основании Соглашения между Управлением строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа и Администрацией МО «Юшарский сельсовет» НАО от 27.06.2014 № 52,  Совет депутатов МО «Юшарский сельсовет» НАО РЕШИЛ:

- Внести изменения и дополнения в Перечень мероприятий по благоустройству в летний период 2014 года муниципального образования «Юшарский сельсовет»  Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и    подлежит размещению на официальном сайте МО «Юшарский сельсовет» НАО».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Юшарский сельсовет» НАО  Вылко Д.В.

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО:                                                             Д.В.Вылко

п.Каратайка, НАО

Приложение                                                                                                                                                    к решению Совета депутатов МО                                                                                                            «Юшарский сельсовет» НАО от 14  июля 2014 года № 3

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                             мероприятий в летний период 2014 года по статье бюджета МО «БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

- Рекультивация полигона ТБО (свалка) с привлечением бульдозера ЖКУ  – общая	площадь	800кв.метров;                                                                                   – полная зачистка площади свалки «подчистую» с привлечением местных жителей из числа безработных (5 человек).

- Рытье котлована за аэродромом (земельный участок оформлен) под хранение бытовых отходов с кучкованием песка «нагора»;                                           (бульдозер	ЖКУ «Каратайка»)                                                                                 - далее песок использовать на  подсыпку земельных участков под строительство домов и подсыпку дорог по поселению.

- Вывоз пустой использованной бочкотары с территории поселения и полигона ТБО порядка 250-300 штук  в отведенное место.

- Резка бочкотары, транспортировка, укладка для  покрытия теплотрассы и её последующей покраски.

- Рабочие из числа безработных по благоустройству: капитальный ремонт мостовых по всей территории поселения, изготовление участка мостовой в районе  Кафе-Детсад, в районе магазина Каратайского п/о и дизельной электростанции, капремонт мостовой - (из поселка на кладбище, на питьевое озеро «Святое», на аэродром); изготовление пандусов к объектам социальной инфраструктуры, строительство мостовых к домам инвалидов I группы (2 дома).

- Приобретение, транспортировка  и установка пяти мусорных контейнеров

- Погрузка и вывоз крупногабаритного мусора с территории поселка с применением бортового  «Урала».

- Подсыпка участка дороги к 12 кв. строящему дому

- Дренаж с укладкой использованных труб (после демонтажа использованной старой теплотрассы) в районе восточной части поселения ввиду сильной заболоченности в 5- местах, и копка-дренаж одного ручья возле котельной здания авиаплощадки  для осушки территории в районе аэропорта (с привлечением по договору техники  «Нарьян-Маргазстроймонтаж»).

- Дренаж с укладкой труб использованной теплотрассы в районе центральной котельной для осушки дороги детсад-амбулатория.

- Ремонт внутрипоселковых дорог расстоянием 3,5 км (Засыпка песком ям на дорогах  по территории поселка Каратайка) с привлечением техники ЖКУ (бульдозер, экскаватор, самосвал)

- Работа на полный месяц-июль 2014 года с несовершеннолетними                            (12 подростков) по уборке территории посёлка (по срочным трудовым договорам).

- Разборка аварийного нежилого пустующего  дома по ул.Озерная,137

- Покраска здания общественной бани п.Каратайка

- Генеральная уборка кладбищ п.Каратайка и п.Варнек, устройство водоотвода на кладбище п.Каратайка

- установка гранитных памятников на кладбище  участникам  ВОВ (кол-во 20)

- Изготовление и установка оградительного забора на детской площадке п.Каратайка

- Уборка территории поселения  Варнек о-в Вайгач

- Капитальный ремонт и строительство мостовой общей протяженностью 100 метров в п.Варнек

- Капитальный ремонт причала п.Варнек о-в Вайгач.

- Рекультивация (вручную) полигона ТБО (свалка) в п.Варнек.